本科生毕业设计(论文)

中期报告

基于协程与用户态中断的异步化Alien内核设计与实现

The Design and Implementation of Asynchronous Allien based Coroutine and User-mode Interrupt

| 学 院： | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术（徐特立英才班） |
| 班 级： | 07022202 |
| 学生姓名： | 胡嘉晨 |
| 学 号： | 1120220611 |
| 指导教师： | 陆慧梅 |

一、毕业设计（论文）主要研究内容、进展情况及取得成果 主要研究内容： 本毕业设计的核心目标是将将Alien内核从RISC‑V移植至x86‑64平台，并基于x86‑64用户态中断机制与协程，设计实现一个异步化任务调度与中断处理内核。主要内容包含： - 移植Alien到x86_64平台虚拟机。 - 加入vDSO实现内核和用户共享调度。 - 引入用户态中断，完善共享调度框架。 进展情况： 自 3 月初至今，项目按照计划稳步推进，已完成 x86_64 架构的完整移植，并通过了多轮验证测试。具体进展如下： 第 1 周（3.2 - 3.9）：搭建 x86_64 编译环境，修改 Makefile 与链接脚本，实现条件编译框架。在 common_x86_64 中初步实现基于 ACPI 的设备发现，成功引导内核并输出 APIC、HPET 等设备信息。 第 2 周（3.10 - 3.16）：梳理 Arceos 与 Alien 的初始化流程，完成可用 RAM 获取、物理页帧管理及内核地址空间建立，通过简单测试。同时完成 trap 初始化（GDT、IDT、syscall MSR）。 第 3 周（3.17 - 3.23）：实现独立内核地址空间与跳板页 trap/syscall 处理，引入 percpu crate，修改任务上下文切换。将 domain-lib 迁移到 x86_64，并完成三阶段设备发现（ACPI 静态表、AML 解析、PCI 探测），注册为统一设备类型。 第 4 周（3.24 - 3.30）：修复 trap 跳转错误及页表未映射低地址的问题；完成 ACPI、AML、PCI 探测，成功发现 APIC、UART、VirtIO Block 和 VirtIO Net；修改 BusyBox 编译目标，制作 x86_64 的 initrd，分阶段集成各组件。 第 5 周（4.1 - 4.7）：修复 aml crate 报错和 QEMU x2APIC 错误；改进 make sdcard 使用 mtools 避免 sudo；修复 UART 域空输出和 syscall 域 x86_64 差异，添加 TLS 支持。最终成功进入 Shell，可运行 ls、echo 等命令。 取得成果： - 实现了 x86_64 引导与基础运行环境，内核能够在 QEMU x86_64 虚拟机上从 Multiboot 引导，输出详细初始化日志，并稳定运行。 - 实现了物理内存管理与地址空间，实现了物理页帧分配器和基于跳板页的独立内核地址空间，支持页表动态切换。 - 实现了中断与系统调用基础设施，正确配置GDT、IDT、syscall MSR，trap 处理正常，系统调用路径打通。 - 实现了设备发现机制，通过三阶段 ACPI+AML+PCI 探测，成功识别 APIC、UART、VirtIO 块设备和网络设备，为驱动加载提供统一设备列表。 - 进入了用户态执行环境，成功加载 initrd 中的 BusyBox 程序，进入 Shell 并执行基本命令，证明系统调用、任务切换和文件系统基础功能正常。 Alien 操作系统在 x86_64 架构上的移植已基本完成核心功能，达到了中期预期目标。

二、存在的问题和拟解决方案 尽管 Alien 内核在 x86_64 架构上已成功进入 Shell 并执行基础命令，但在测试与集成过程中仍发现若干问题，需要在下一阶段重点解决。 1. 用户测试程序权限错误（Permission Denied） 问题描述：当前内核能够进入 Shell 并执行 ls、echo 等 BusyBox 内置命令，但执行 tests 文件夹内的独立测试程序时出现 permission denied 错误。初步排查表明，该问题并非文件系统权限位（如 0755）配置错误，可能与内核在加载 ELF 文件时的权限检查、文件系统接口实现或任务执行上下文中的能力（capability）管理有关。 拟解决方案： 从 ELF 解析器开始，跟踪测试程序的加载过程，确认内核是否正确设置了代码段、数据段的内存页属性（可读、可写、可执行）。 检查 exec 系统调用的实现路径，对比 RISC-V 版本的权限检查逻辑，找出 x86_64 适配过程中可能遗漏的条件。 在文件系统层添加调试日志，输出 inode 的权限位与当前任务的有效 UID/GID，验证访问控制判断是否正确。 若确认为临时绕过方案，可先放宽权限检查（如直接允许 root 执行），待后续完善安全模型后再恢复严格校验。 2. 部分设备驱动尚未完整集成 问题描述：虽然已通过 ACPI、AML 和 PCI 探测发现 APIC、UART、VirtIO Block 和 VirtIO Net 等设备，并注册为统一的 CommonDeviceType，但目前仅有 UART（串口）驱动完全工作，用于控制台输出。VirtIO 块设备尚未与 VFS 层完成绑定，导致无法挂载根文件系统（当前 initrd 由 bootloader 直接加载到内存，未通过块设备访问）；VirtIO 网络设备也未与协议栈对接。此外，中断控制器（APIC）虽然已初始化，但外设中断路由尚未完全与设备驱动联动，可能影响后续中断驱动的设备（如键盘、时钟）的正常使用。 拟解决方案： 优先完成 VirtIO 块设备驱动的注册与测试，将其与现有的 VFS 层关联，使内核能够从磁盘镜像中读取文件，从而摆脱完全依赖 initrd 的限制。 借鉴 RISC-V 版本的驱动框架，将 CommonDeviceType 与 drivers 域中的设备驱动进行匹配绑定，实现自动探测与加载。 完善 APIC 中断路由，为每个外设分配正确的 IRQ 号，并在设备驱动中注册中断处理函数，验证中断响应的正确性。 分阶段验证：先完成串口（已工作）、时钟中断（HPET 或 PIT），再扩展到 VirtIO 块设备和网络设备。 3. 系统调用性能与 VDSO 支持缺失 问题描述：当前系统调用通过 syscall 指令和 MSR 配置实现快速陷入，但未实现 VDSO（虚拟动态共享对象）机制。VDSO 是 Linux 等内核在 x86_64 上用于加速某些无需陷入内核的系统调用（如 gettimeofday）的标准技术，将其引入可提升用户态程序的执行效率。此外，目前缺乏对系统调用路径的性能评估工具，难以量化当前实现与主流内核的差距。 拟解决方案： 阅读 vdso crate 的文档与实现示例，理解其在 x86_64 上的工作方式：将只读的 VDSO 页面映射到用户地址空间，用户态程序通过该页面直接调用特定函数，无需触发模式切换。 选择 1-2 个适合 VDSO 加速的系统调用（如 clock_gettime）进行原型实现，验证性能提升效果。 如果 VDSO 实现复杂度较高，可作为后续优化项，优先解决上述权限错误和驱动集成问题。 引入简单的性能测量手段（如 rdtsc 指令），对比有无 VDSO 时的系统调用开销，为最终报告提供数据支撑。

三、下一步研究任务与进度安排

四、指导教师意见 签字：

成绩：，占比：

五、中期审核负责人意见 签字：