本科生毕业设计(论文)

中期报告

基于协程与用户态中断的异步化Alien内核设计与实现

The Design and Implementation of Asynchronous Allien based Coroutine and User-mode Interrupt

| 学 院： | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术（徐特立英才班） |
| 班 级： | 07022202 |
| 学生姓名： | 胡嘉晨 |
| 学 号： | 1120220611 |
| 指导教师： | 陆慧梅 |

一、毕业设计（论文）主要研究内容、进展情况及取得成果 主要研究内容： 本毕业设计的核心目标是将Alien内核从RISC-V移植至x86_64平台，建立统一的跨架构抽象层，使域隔离设计能够适用于不同硬件平台，并在此基础上引入vDSO机制，为高频系统调用提供快速路径。主要内容包含： - 完成引导与早期初始化、内存管理、中断与系统调用适配以及设备探测与域加载等核心子系统的移植，在QEMU模拟器上构建可稳定运行并支持域间隔离与通信的最小x86_64内核。 - 构建符合vDSO规范的动态链接库，在内核中实现代码与共享数据页的用户态映射，设计内核刷新与用户读取之间的同步机制，并在用户运行时库中实现快速路径优先、系统调用回退的调用模式，最终通过功能与性能测试验证其正确性与加速效果。 进展情况： 自3月初至今，项目按照计划稳步推进，已完成x86_64架构的完整移植，并通过了多轮验证测试。具体进展如下： 第1周（3.2 - 3.9）：搭建x86_64编译环境，修改Makefile与链接脚本以支持x86_64目标，引入cfg(target_arch)条件编译框架实现架构相关代码的隔离。在common_x86_64中初步实现基于ACPI的设备发现，通过搜索RSDP并解析SDT表头，成功引导内核并输出APIC、HPET等设备信息，验证了早期启动链路的正确性。 第2周（3.10 - 3.16）：梳理Arceos与Alien的初始化流程，明确从汇编入口到Rust主函数的调用路径。完成可用RAM获取与物理页帧管理器的初始化，建立内核地址空间并通过简单映射测试验证页表操作的正确性。同时完成trap初始化，包括GDT中用户态与内核态段描述符的配置、IDT中断门的设置以及syscall相关MSR的编程。 第3周（3.17 - 3.23）：实现基于跳板页的独立内核地址空间与trap/syscall处理流程，在跳板页中完成地址空间切换和栈切换。引入percpu crate并在链接脚本中添加percpu段，修改任务上下文切换逻辑以适配x86_64的寄存器布局。将domain-lib迁移到x86_64，并完成三阶段设备发现：ACPI静态表解析（获取MADT、MCFG等）、AML方法执行、PCI总线扫描，将探测到的设备统一注册为架构无关的设备类型。 第4周（3.24 - 3.30）：修复trap跳转错误及页表未映射低地址区域导致的内存访问异常，完善跳板页中用户栈保存与内核栈切换的汇编逻辑。完成三阶段设备探测的联调，成功发现并注册APIC、UART、VirtIO Block和VirtIO Net等设备。修改BusyBox编译目标为x86_64，制作对应的initrd镜像，分阶段集成各内核组件和驱动域。 第5周（4.1 - 4.7）：修复aml crate在解析特定AML方法时的报错，以及QEMU x2APIC模式下timer配置错误导致的中断异常。改进make sdcard流程，使用mtools直接操作FAT镜像以避免sudo权限。修复UART域空输出和syscall域在x86_64下的参数传递差异，添加线程局部存储支持。最终成功进入交互式Shell，可运行ls、echo等基本命令，验证了系统调用、任务切换和文件系统等核心功能的正确性。 取得成果： - 实现了 x86_64 引导与基础运行环境，内核能够在 QEMU x86_64 虚拟机上从 Multiboot 引导，输出详细初始化日志，并稳定运行。 - 实现了物理内存管理与地址空间，实现了物理页帧分配器和基于跳板页的独立内核地址空间，支持页表动态切换。 - 实现了中断与系统调用基础设施，正确配置GDT、IDT、syscall MSR，trap 处理正常，系统调用路径打通。 - 实现了设备发现机制，通过三阶段 ACPI+AML+PCI 探测，成功识别 APIC、UART、VirtIO 块设备和网络设备，为驱动加载提供统一设备列表。 - 进入了用户态执行环境，成功加载 initrd 中的 BusyBox 程序，进入 Shell 并执行基本命令，证明系统调用、任务切换和文件系统基础功能正常。 Alien 操作系统在 x86_64 架构上的移植已基本完成核心功能，达到了中期预期目标。

二、存在的问题和拟解决方案 尽管 Alien 内核在 x86_64 架构上已成功进入 shell 并执行基础命令，但在测试与集成过程中仍发现若干问题，需要在下一阶段重点解决。 1. 用户测试程序权限错误（Permission Denied） 当前内核能够进入 Shell 并执行 ls、echo 等 BusyBox 内置命令，但执行 tests 文件夹内的独立测试程序时出现 permission denied 错误。初步排查表明，该问题并非文件系统权限位（如 0755）配置错误，可能与内核在加载 ELF 文件时的权限检查、文件系统接口实现有关。 拟解决方案： - 从 ELF 解析器开始，跟踪测试程序的加载过程，确认内核是否正确设置了代码段、数据段的内存页属性（可读、可写、可执行）。 - 检查 exec 系统调用的实现路径，对比 RISC-V 版本的权限检查逻辑，找出 x86_64 迁移过程中可能遗漏的条件。 - 在文件系统层添加调试日志，输出 inode 的权限位，验证访问控制判断是否正确。 - 可先放宽权限检查（如直接允许 root 执行），待后续完善安全模型后再恢复严格校验。 2. 尚未对外部设备支持完全 虽然已通过 ACPI、AML 和 PCI 探测成功发现 APIC、UART、VirtIO Block 和 VirtIO Net 等设备，并注册为统一的 CommonDeviceType，但目前仅有 UART（串口）驱动完全工作，用于控制台输出。VirtIO 块设备尚未与 VFS 层完成绑定，导致无法挂载基于块设备的根文件系统（当前 initrd 仅由 bootloader 直接加载到内存，未经过块设备访问）；VirtIO 网络设备也未与协议栈对接。此外，中断控制器（APIC）虽已初始化，但外设中断路由尚未完全与设备驱动联动，可能影响后续中断驱动的设备（如键盘、时钟）的正常使用。整体而言，外部设备的驱动覆盖和功能集成仍不完整。 拟解决方案： - 优先完成 VirtIO 块设备驱动的注册与测试，将其与现有的 VFS 层关联，使内核能够从磁盘镜像中读取文件，从而摆脱完全依赖 initrd 的限制，实现更灵活的存储方案。 - 借鉴 RISC-V 版本的驱动框架，将 CommonDeviceType 与 drivers 域中的设备驱动进行匹配绑定，实现自动探测与加载，尽可能复用已有代码。 - 完善APIC中断路由，为每个外设分配正确的 IRQ 号，并在设备驱动中注册中断处理函数，验证中断响应的正确性。 - 分阶段验证：先完成串口（已工作）和时钟中断（HPET 或 PIT），再扩展到VirtIO块设备和网络设备，最后考虑键盘、鼠标等输入设备。 3. 未移植VDSO模块 当前系统调用通过syscall指令和MSR配置实现快速陷入，但未实现VDSO机制。缺少VDSO不仅影响性能，更关键的是阻碍了内核与用户态统一调度模型的实现。在统一的调度模型中，用户和内核同时参与调度，需要通过VDSO共享调度代码和调度信息。目前已有现成的vdso crate（https://github.com/rosy233333/vdso_crate_template）可供参考和集成。 拟解决方案： - 阅读并理解vdso_crate_template的实现，掌握VDSO在x86_64上的工作原理：如何构建 VDSO 页面、如何将其映射到用户地址空间、用户态程序如何找到VDSO。 - 选择1-2个适合VDSO加速的系统调用（例如gettimeofday）进行实现，验证性能提升效果与接口兼容性。 - 将VDSO模块作为独立的crate集成到Alien中，确保其与现有系统调用路径（syscall指令触发）共存且互不冲突。 4. 测试覆盖不足，缺乏系统化的功能与性能评估 当前测试主要依赖进入Shell后手动执行ls、echo等命令进行验证，尚未建立系统化的测试框架。功能层面，各系统调用子模块（如文件系统、进程管理、时间相关调用）缺乏独立的回归测试用例，难以快速定位移植过程中引入的兼容性问题。性能层面，尚未对关键路径（如系统调用延迟、vDSO加速效果）进行定量测量，无法评估移植工作的实际效果。 拟解决方案： - 将RISC-V版本中已有的系统调用测试用例迁移至x86-64平台，逐项验证通过情况，对失败用例建立问题追踪列表。 - 针对vDSO引入后的性能对比需求，设计窗口测量法等基准测试方案，在相同条件下测量vDSO快速路径与传统syscall路径的延迟差异。 - 建立自动化测试脚本，在每次修改后快速回归核心测试用例，提升开发与调试效率。

三、下一步研究任务与进度安排 第0周（中期）–第1周：修复驱动与用户程序支持 解决用户测试程序的权限错误，完善VirtIO块设备与VFS的绑定、网络设备驱动的基础收发功能，完成APIC中断路由配置。确保所有用户测试用例在x86_64上全部通过，为vDSO的集成提供稳定的系统基础。 第1周–第3周：引入vDSO机制 基于vdso crate构建vDSO生成工具，编译位置无关的动态链接库并生成API库，导出clock_gettime与gettimeofday等函数符号。在内核侧完成vDSO代码段与vVAR共享时间数据页的映射与权限控制，设计与实现刷新策略。在用户运行时库中通过辅助向量获取vDSO基址并绑定函数指针，实现快速路径优先、系统调用回退的工作模式。 第4周–第8周：测试与论文撰写 对vDSO进行功能测试与性能测试，比较快速路径与系统调用路径的时间一致性和延迟差异，采用窗口测量法统计单次平均开销与加速比并完成针对性优化；同时进行全系统功能验证。撰写毕业设计论文（包含x86_64移植、vDSO设计与实现等章节），制作答辩PPT并准备演示。5月1日前完成所有开发工作，随后进入论文打磨与答辩准备。

四、指导教师意见 签字：

成绩：，占比：

五、中期审核负责人意见 签字：