本科生毕业设计(论文)

# 中期报告

Alien内核的x86_64移植与vDSO引入

Alien Kernel: x86_64 Porting & vDSO Integration

| 学 院： | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术（徐特立英才班） |
| 班 级： | 07022202 |
| 学生姓名： | 胡嘉晨 |
| 学 号： | 1120220611 |
| 指导教师： | 陆慧梅 |

一、毕业设计（论文）主要研究内容、进展情况及取得成果 主要研究内容： 本毕业设计的核心目标是将Alien内核从RISC-V移植至x86-64平台，并基于x86-64用户态中断机制与协程，设计实现一个异步化任务调度与中断处理内核。主要内容包含： 1、移植Alien到x86_64平台虚拟机。 2、加入vDSO实现内核和用户共享调度。 3、引入用户态中断，完善共享调度框架。 进展情况： 自3月初至今，已完成x86_64架构的基础移植。具体进展如下： 第1周（3.2-3.9）：搭建x86_64编译环境，修改Makefile与链接脚本，实现条件编译框架。在common_x86_64中初步实现基于ACPI的设备发现，成功引导内核并输出APIC、HPET等设备信息。 第2周（3.10-3.16）：梳理Arceos与Alien的初始化流程，完成可用RAM获取、物理页帧管理及内核地址空间建立，通过简单测试。同时完成trap初始化（GDT、IDT、syscall MSR）。 第3周（3.17-3.23）：实现独立内核地址空间与基于跳板页的trap/syscall处理，引入percpu crate，修改任务上下文切换。将domain-lib迁移到x86_64，并完成三阶段设备发现（ACPI静态表、AML解析、PCI探测），注册为统一设备类型。 第4周（3.24-3.30）：修复trap跳转错误及页表未映射低地址的问题；完成ACPI、AML、PCI探测，成功发现APIC、UART、VirtIO Block和VirtIO Net；修改 BusyBox编译目标，制作x86_64的initrd，集成各组件。 第5周（4.1-4.7）：修复aml crate报错和QEMU x2APIC错误；改进make sdcard使用mtools避免sudo；修复UART域空输出和syscall域x86_64差异，添加TLS 支持。最终成功进入Shell，可运行ls、echo等命令。 取得成果： 1、实现了x86_64引导与基础运行环境，内核能够在QEMU x86_64虚拟机上从Multiboot引导，输出详细初始化日志，并稳定运行。 2、实现了物理内存管理与地址空间，实现了物理页帧分配器和基于跳板页的独立内核地址空间，支持页表动态切换。 3、实现了中断与系统调用基础设施，正确配置GDT、IDT、syscall MSR，trap 处理正常，系统调用路径打通。 4、实现了设备发现机制，通过三阶段ACPI+AML+PCI探测，成功识别APIC、UART、VirtIO块设备和网络设备，为驱动加载提供统一设备列表。 5、进入了用户态执行环境，成功加载initrd中的BusyBox程序，进入Shell并执行基本命令，证明系统调用、任务切换和文件系统基础功能正常。 Alien操作系统在x86_64架构上的移植已基本完成核心功能，达到了中期预期目标。

二、存在的问题和拟解决方案 尽管Alien内核在x86_64架构上已成功进入Shell并执行基础命令，但在测试与集成过程中仍发现若干问题，需要在下一阶段解决。 1.用户测试程序权限错误(shell可能出现Permission Denied） 当前内核能够进入Shell并执行ls、echo等BusyBox内置命令，但执行tests文件夹内的独立测试程序时出现permission denied错误。初步排查表明，该问题并非文件系统权限位配置错误，可能与内核在加载ELF文件时的权限检查、文件系统接口实现有关。 拟解决方案： 1、检查exec系统调用的实现路径，对比RISC-V版本的权限检查逻辑，找出x86_64迁移过程中可能遗漏的条件。 2、在文件系统层添加调试日志，输出inode的权限位，验证访问控制判断是否正确。 2. 尚未对外部设备支持完全 虽然已通过ACPI、AML和PCI探测成功发现APIC、UART、VirtIO Block和VirtIO Net等设备，并注册为统一的CommonDeviceType，但目前仅有UART、VirtIO Block、VirtIO Net、APIC驱动完全工作,VirtIO Input、VirtIO GPU、HPET等设备还未在x86_64中支持。外部设备的驱动覆盖和功能集成仍不完整。 拟解决方案： 1、借鉴RISC-V版本的驱动，将CommonDeviceType与drivers域中的设备驱动进行匹配绑定，实现自动探测与加载，尽可能复用已有代码。 4、先完成HPET，再扩展到VirtIO Input和VirtIO GPU。 3. 未移植VDSO模块 当前系统调用通过syscall指令和MSR配置实现快速陷入，但未实现VDSO机制。缺少VDSO不仅影响性能，还阻碍了内核与用户态统一调度模型的实现。在统一的调度模型中，用户和内核同时参与调度，需要通过VDSO共享调度代码和调度信息。目前已有现成的vdso crate（https://github.com/rosy233333/vdso_crate_template）可供参考和集成。 拟解决方案： 1、阅读并理解vdso_crate_template的实现，掌握VDSO在x86_64上的工作原理：如何构建VDSO页面、如何将其映射到用户地址空间、用户态程序如何找到VDSO。 2、选择1-2个适合VDSO加速的系统调用（例如gettimeofday）进行实现，验证性能提升效果与接口兼容性。 3、将VDSO模块作为独立的crate集成到Alien中，确保其与现有系统调用路径（syscall指令）共存且互不冲突。 在VDSO基础上，设计内核与用户态共享的调度数据结构（如每CPU的调度时钟、抢占计数器），使得用户态可以在不陷入内核的情况下主动检查调度条件，从而支撑统一的调度模型。

三、下一步研究任务与进度安排 第0周（中期）–第1周：修复驱动与用户程序支持 解决用户测试程序的权限错误，完善syscall、task、VirtIO驱动域。确保所有用户测试用例在x86_64上全通过。 第1周–第3周：引入vDSO与统一调度框架 基于vdso crate模板实现时钟等系统调用的用户态加速,设计内核与用户态共享的调度数据结构，改造现有任务管理域，实现内核与用户统一调度框架。 第4周–第6周：引入用户态中断，完善调度框架 研究并实现x86_64的用户态中断机制，与调度器结合实现事件驱动的快速唤醒；完善多核负载均衡与优先级调度，完成调度相关测试。 第4周–第8周（并行）：系统测试与论文撰写 进行全系统功能与性能测试（系统调用延迟、调度吞吐量等），撰写毕业设计论文（包含x86_64移植vDSO、统一调度、用户态中断等章节），制作答辩PPT并准备演示。5月1日前完成所有开发工作，随后进入论文打磨与答辩准备。

四、指导教师意见 符合既定的进度要求。 签字： 2026年5月18日

成绩：优(A+)，占比：0.00%

五、中期审核负责人意见 签字： 2026年5月18日