# 本科生毕业设计（论文）指导记录1

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年3月15日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周工作主要围绕将Alien操作系统从RISC-V移植到x86_64架构展开，核心目标是实现引导与设备发现的x86_64支持。主要工作如下： 1.修改了Makefile、Cargo配置及链接脚本，并更新了rust-toolchain.toml，成功添加了x86_64-unknown-none的编译工具链。在Makefile中新增了x86_64的构建与运行目标，为后续开发奠定基础。 2.将条件编译策略调整为使用Rust内置的target_arch和自定义platform cfg，区分了riscv64与x86_64两大架构。通过条件编译确保了原有RISC-V功能不受影响。 3.在common_x86_64下新增acpi.rs，引入acpi与aml crate，实现了基于ACPI的设备枚举。通过最小化运行脚本绕过domains等后续模块编译运行，内核成功引导并识别出APIC、HPET 及PCI ECAM等设备信息，证明ACPI发现功能基本可行。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 1.分析Arceos在x86_64架构下从引导加载到运行应用程序前的完整步骤，明确各阶段顺序和作用，形成文档以指导后续开发。 2.完善设备发现机制：进一步通过调试、日志等方法验证已有的ACPI设备发现功能，并进一步进行PCI设备扫描。 3.研究x86_64的分页机制与中断控制的初始化，参考Arceos的实现逐步建立内存管理与中断处理。（可选） |  |  |  |
| 三、问题与建议 前一阶段的移植相对没有策略性，因为没有透彻地研究已有的跨平台操作系统（例如Arceos）在x86_64的初始化流程，导致内容较散，无法串联到一起。因此，导师建议我先研究明白Arceos的初始化，然后再去按顺序进行相关模块的移植工作。同时导师建议我更多地参考前人的工作。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进度正常有序。加油！ 签字： 2026年4月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录2

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年3月22日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周主要关注x86_64架构下的内核初始化流程，完成了架构梳理、内存管理和中断建立的工作。主要工作如下： 1.深入分析了Arceos与Alien在x86_64下的初始化流程，明确了从bootloader进入内核后各模块的初始化顺序。基于分析结果对Alien的初始化代码进行了调整，形成更加清晰的初始化链，确保后续组件能够在正确时机被初始化。 2.实现了可用RAM区域的获取与解析，从Multiboot信息中提取物理内存区域。完成了物理页帧分配器的初始化，并基于此建立了内核地址空间映射，设置内核堆分配器。通过简单测试验证了内存分配与地址空间构建的正确性，为后续用户虚拟内存管理打下基础。 3.完成了x86_64下的trap初始化，包括设置GDT和TSS以支持任务切换、设置IDT以注册异常与中断处理入口，以及配置syscall MSR启用系统调用快速路径。至此，内核已具备基本的异常处理与用户态系统调用能力。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 基于当前完成的内存管理与中断基础，下一阶段将主要进行设备驱动和域加载。 1.使用x86_64的acpi表解析和匹配设备种类，用于决定接下来需要使用的设备驱动和需要加载的域。 2.在当前IDT基础上，完善IRQ的处理逻辑，特别是与APIC交互的部分。逐步引入时钟以及串口、键盘等基础设备驱动，使内核具备完整的中断响应与I/O能力。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 关于接下来的内容，是与Alien设计最紧密相关的内容。在修改domains之前，应该先修改Alien设计中的可信计算基（TCB）domain-lib，然后再进行domains的修改 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 情况属实，加油！ 签字： 2026年4月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录3

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年3月30日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周在x86_64架构上继续进行核心功能的完善，重点完成了地址空间隔离、用户态支持迁移以及设备发现机制的构建。具体工作如下： 1.为内核实现了独立的地址空间，不再将内核映射到每个用户地址空间的高地址。设计了基于跳板页（trampoline）的trap和syscall处理方案，确保在陷入内核时能够安全切换页表。引入了percpu crate管理每 CPU 数据，并修改了任务上下文与切换函数。 2.将domain-lib迁移至x86_64平台，使得域管理相关功能能够在x86_64环境下正常编译与运行，为后续域实现和加载提供支持。 3.实现了基于ACPI静态表、AML解析与PCI探测的三阶段设备枚举流程，能够从硬件信息中识别出各类外部设备并注册为统一的CommonDeviceType。该机制为后续设备驱动的统一管理提供了良好的抽象层。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 接下来的主要工作是拆分小模块逐步验证（如串口初始化、APIC配置、块设备探测等），每完成一步均进行测试，确保功能正确后再推进下一步。具体工作如下： 1.优先实现串口（UART）作为调试输出，随后完成APIC的初始化与中断路由，再支持VirtIO块设备（blk）、网络设备（net）及输入设备（input），使内核具备基础的 I/O 能力。 2.测试设备探测与匹配流程，覆盖 APIC、UART、VirtIO 三类设备。尽可能复用现有drivers域，将CommonDeviceType与驱动框架绑定，实现设备与驱动的匹配。 3.使用APIC域替代原有的PLIC域作为x86_64的中断管理核心，适配多核中断分发与处理，确保中断子系统与设备驱动无缝衔接。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.我对于apic,aml,pci等等了解的知识很少，导致我难以推进相关工作。但是可以通过网络搜索相关信息，而且不需要完全覆盖相关协议，而是写出一个能探测到现有设备的代码即可。 2.设备探测之后的域加载需要完成域、busybox等诸多内容迁移到x86_64，可能短时间内看不到成果。建议通过修改编译逻辑，使得能够分布尝试编译busybox，制作initrd，加载initrd，加载uart域，加载apic域，加载virtio blk域，边推进边测试。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 情况属实。加油！ 签字： 2026年4月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录4

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年4月9日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周重点解决了x86_64平台运行用户态程序的关键问题，并成功进入shell程序，同时完成了中期汇报材料的准备。主要工作如下： 1. 修复了aml crate的运行时报错及QEMU虚拟机关于x2APIC的配置错误 2. 修改make sdcard改用mtools，避免了依赖sudo mount的权限问题。 3. 修复了UART域的空实现问题，使控制台能够正常输出 4. 修正了syscall域在x86_64下的系统调用号与参数差异，并添加了TLS支持（通过FS/GS段寄存器）。 5. 在完成修复后，内核能够成功进入shell，执行ls、echo等基本命令，表明系统调用路径与用户态执行环境已基本打通。但仍存在tests文件夹内文件permission denied的问题，需进一步排查权限或文件系统相关逻辑。 6. 完成了中期报告 PPT，梳理了x86_64移植的核心进展。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下一阶段将聚焦于中期报告后的收尾工作、用户测试程序的全面通过以及关键内核模块的学习。 1. 完成中期报告，根据反馈整理后续优化方向。 2. 解决当前遗留的tests文件夹权限问题，确保所有用户测试程序能够顺利运行并通过。 3. 逐一运行用户测试套件，定位并修复可能存在的系统调用缺陷、文件系统权限校验或内存管理问题，确保内核能够正确执行各类用户态程序。 4. 开始阅读vdso crate的相关文档，理解其在快速系统调用中的作用与实现方式；同时学习统一的调度框架设计，为后续多任务调度与性能优化做准备。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 接下来需要调整方向到进行调度框架移植，这需要一定的沟通与合作。为了不拖延论文进度，我需要在5月之前完成所有开发任务。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 加油！ 签字： 2026年5月18日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录5

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月28日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周集中解决了文件系统权限、系统调用兼容性和串口驱动架构等关键问题，用户态程序运行环境基本完善。 1.修复了文件系统权限位设置问题，解决了tests文件夹内文件permission denied的错误，现已能够正常运行用户程序。 2.根据x86_64和riscv64的Linux系统调用ABI，全面修正了系统调用号错误、语义错误等问题，同步修改了pconst、系统调用域和userlib实现。由于涉及busybox和musl工具链程序，必须保证与Linux语义严格一致。 3.修复了x86_64的UART使用PIO、riscv64使用MMIO的差异，为设备探测与绑定外部设备增加了PIO支持。同时将原有的uart16550替换为更成熟的uart_16550驱动。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周将聚焦于VDSO快路径实现 1.尝试将gettimeofday系统调用通过VDSO快路径实现，减少用户态与内核态的切换开销，提升时间读取性能。 2.在完成VDSO和调度框架的基础版本后，整理相关代码和文档，为论文写作做准备。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 本周工作仍存在如下问题： 1.用户程序虽已可运行，但涉及musl和busybox的syscall仍需更多验证，可以添加测试程序测试是否正确运行。 2.目前对于学长开发的vdso_crate_template的使用方式了解较少，应该与学长积极沟通。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录6

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周主要推进了网络驱动、VDSO多架构编译。 1.修复了virtio-net驱动的实现缺陷，现已能够通过ping测试。 2.尝试引入VDSO机制，解决了多架构编译问题，将编译目标从staticlib调整为cdylib，使VDSO能够在x86_64和riscv64正确生成。 3.实现了基于VDSO的clock_gettime系统调用快路径，处理了地址映射和auxv加载。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下一阶段将聚焦于多核，彻底修复多核运行问题，排查现存的数据竞争、多核中断处理/任务切换问题 |  |  |  |
| 三、问题与建议 多核问题根因尚未明确，目前可疑的点在于会卡死。如果trap正确的话，总会跳转到trap处理函数并输出illegal instruction，但是没有出现，初步认为是中断到达Rust函数前触发中断，导致无限循环。因此接下来应该重点排查trap路径。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录7

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周完成如下工作： 1.修好了x86_64和riscv64的多核启动和运行，经过测试能够稳定进入Shell，多核环境基本可用。 2.添加了VDSO中vvar_data时间数据的持续更新逻辑，内核在时钟中断处刷新，确保用户态通过VDSO读取到正确时间。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 1.调整域与kernel/platform的功能划分，将x86_64的IOAPIC和LocalAPIC功能放到域中。 2.排查VDSO二进制文件的segment问题，目前已修改链接脚本且readelf显示段变化，但无法通过测试。 3.适配VDSO最新更新，在内核中使用虚拟地址映射VDSO（类似域的处理方式）。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 VDSO的段修改后测试失败，建议仔细检查segment的大小、权限等数据，并启用更高等级的log运行测试。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录8

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 1.完成了APIC功能的架构重构，将x86_64的LocalAPIC和IOAPIC逻辑从platform集中迁移到域中。platform仅保留早期初始化，域建立后通过local_apic和io_apic域路径处理中断，与RISC-V侧的plic域形成对应，统一了多架构中断管理模型。 2.将VDSO库升级到最新版本，并将MemIf实现从task domain移动到内核侧。由于内核难以安全地向task domain传递带有Drop trait的数据，采用的方案是内核侧刻意不调用drop，而由task domain侧完成释放，规避了ABI层面的内存安全问题。 3.完成了论文大纲初稿，为后续写作规划了章节结构和时间安排。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 1.继续完善论文大纲，根据导师反馈进行调整。 2.严格按照大纲中的时间安排推进论文写作：每写完一章，在代码仓库中同步提交一次，并注明与实际进度的出入情况。同时发送论文链接，便于及时沟通与修改。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.VDSO内存管理的跨域传递方案依赖内核侧禁止drop，该方法存在潜在资源泄漏风险，后续可考虑设计更安全的跨域内存共享接口。 2.论文写作周期紧凑，建议快速成型然后发给导师审阅，以修改为主。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录9

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 将重心完全放到了毕业论文上，不需要再进行开发。 完成毕业论文并提交盲审，总结了目前的工作和成果。在这个过程中设计并修改了功能测试和性能测试相关的代码。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 1.根据盲审结果和导师意见，继续对论文进行修改，检查格式规范、参考文献引用等内容。 2.准备毕业设计答辩材料，包括答辩PPT、演示视频等材料。梳理答辩可能被问及的问题，准备应答思路。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.论文中性能测试数据略显单薄，后续可以补充更多对比数据以增强说服力。 2.论文中对多核竞争处理的讨论较少，建议补充相关分析或实验验证，体现系统的健壮性。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录10

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周完成如下工作： 1.完成了学期计划的制定，明确了将Alien操作系统移植到x86_64架构的整体目标和阶段性任务。 2.参考Arceos的设计与实现，分析在多架构下的统一初始化流程，为之后移植框架的设计做准备。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 1.按照学期计划推进x86_64移植工作，首先实现从bootloader到内核入口的引导流程，确保能进入Rust编写的main函数。 2.参考Arceos搭建条件编译框架，区分x86_64与RISC-V架构的代码，实现最基本的串口输出。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 移植初期对x86_64底层细节不熟悉，建议先运行Arceos的x86_64版本，阅读x86_64侧代码实现。 学期计划设立的时间紧凑，建议每周设立可验证的里程碑，避免长时间无进展。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录11

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周解决了x86_64内核运行中的严重错误，并完成了设备探测，目前在进入用户态时出现问题。具体工作如下。 1.修复了trap跳转错误和页表未映射低地址的问题，确保内核能够正常响应trap和访问低地址区域。 2.通过ACPI静态表、AML解析与PCI探测三阶段流程，成功识别出APIC、UART、VirtIO块设备及VirtIO网络设备。 3.修改busybox编译目标，制作了x86_64平台的initrd，但当前卡在/init任务执行环节。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周开始准备中期检查，然后排查内核无法运行用户程序的错误。 1.准备中期检查相关材料，提交PPT，进行内部中期汇报，展示x86_64移植进展。 2.从解析ELF文件开始跟踪/init的执行流程，定位卡住的具体原因，解决问题。 3.阅读vdso_crate_template文档，为之后引入vDSO做准备。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.用户态/init无法执行，建议先确认ELF加载是否正确、用户态页表是否映射了必要的内存区域，trap处理是否正确，优先通过调试输出，再考虑GDB逐步调试。 2.中期汇报时间紧凑，建议PPT应突出突破的难点和当前进度，避免过多实现细节，控制在10分钟以内。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录12

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周主要完成了毕业设计的开题报告初稿，并重新规划了时间。 1.完成了开题报告的书写，确定研究目标和主要工作内容。 2.重新规划了项目时间安排，更新了计划文档，为后续开发设定了里程碑。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周将阅读相关论文，完善开题报告并准备PPT。 1.阅读MOAT论文，回答三个问题：如何进行故障隔离、如何进行热升级、TCB中需要维护什么样的信息。 2.完成最终版的开题报告和答辩PPT。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.MOAT论文涉及复杂的安全与隔离机制，建议先梳理论文整体框架，再聚焦三个问题逐条做笔记。 2.开题报告中的时间规划应预留缓冲，前期阅读论文和搭建环境的时间不能太短，后续每个部分也要留出缓冲时间。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录13

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周完成了开题报告和PPT的修改，并阅读了MOAT论文。 1.根据反馈修改了开题报告和PPT，内容已定稿。 2.阅读了MOAT论文，了解了故障隔离、热升级和TCB提供功能三个方面。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周开始学习x86_64架构和Alien代码结构。 1.学习x86_64架构的基础知识，重点看引导和串口输出部分。 2.分析Alien的代码结构，梳理模块划分，为移植做准备。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.x86_64内容极多，建议通过动手实现进行学习，可以参考arceos等工作，优先完成输出到控制台。 2.Alien代码量极大，估计在40000+代码，建议先看platform和kernel目录，这里是早期初始化的内容。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录14

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周初步了解了x86与RISC-V在引导、中断和内存管理上的差异，并整理了对比文档。 1.阅读资料后，整理了x86与RISC-V在引导、中断和内存管理方面的差异，文档已提交到仓库。 2.对两种架构的不同点有了初步认识，为后续移植做了概念准备。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周开始编写代码，验证理解并搭建开发环境。 1.安装qemu模拟器，在qemu x86_64环境下跑通boot流程，学习Arceos的x86_64实现。 2.修改Alien的工具链和链接脚本以支持x86_64。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.初次接触x86_64 boot流程容易卡在引导，建议先用Arceos的最小示例跑通，再逐步替换。 2.Alien内容庞大，仅修改构建脚本和工具链无法完成整个系统的编译和运行。建议将编译和运行单元继续细化，从最小内核启动开始，在移植中逐步添加编译运行的模块。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录15

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周参考Arceos完成了x86_64单核启动的代码编写，并开始尝试多核启动。 1.参考Arceos的实现，完成了x86_64架构下单核的引导代码，能够进入Rust编写的main函数并输出hello world。 2.正在尝试多核启动，目前还未完成。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 下周计划升级Rust版本并继续移植。 1.将Alien的Rust版本升级到edition 2024，适配相关语法和依赖变化。 2.参考Arceos完成获取外部设备信息、建立页表、设置中断等机制（可选）。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.多核启动容易遇到同步和初始化顺序问题，在arceos设计中，bsp初始化完成后再唤醒ap，建议先用单核跑通所有基础功能，再逐步添加多核。 2.升级edition时先检查依赖兼容性，必要时锁定旧版本，避免影响后续开发进度。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录16

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 | 2026年5月29日 |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 本周完成了Rust版本升级并开始尝试x86_64多核启动。 1.将Rust edition从2021升级到2024，工具链从nightly-2024-10-25升级到nightly-2026-01-23，解决了相关语法问题。 2.参考Arceos开始尝试x86_64的多核启动，目前尚在调试阶段。 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 接下来将进行论文翻译和代码重构。 1.完成论文翻译，理解其核心内容。 尝试将base和kernel模块迁移到x86_64，学习arceos的axplat组织方式，先修改现有的RISC-V版本整体结构，便于后续移植到x86_64。 |  |  |  |
| 三、问题与建议 1.升级edition和工具链后可能出现隐式API变化和若干警告，建议先跑通原有RISC-V测试用例，消除警告，确认基础功能未受影响再继续x86_64移植。 2.移植base和kernel时，先参考arceos梳理出架构无关的公共接口，再分别实现riscv和x86_64版本，减少条件编译分支。 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 进展正常，加油！ 签字： 2026年6月6日 |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录17

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 |  |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 |  |  |  |
| 三、问题与建议 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 签字： |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录18

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 |  |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 |  |  |  |
| 三、问题与建议 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 签字： |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录19

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 |  |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 |  |  |  |
| 三、问题与建议 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 签字： |  |  |  |

# 本科生毕业设计（论文）指导记录20

| 学生姓名 | 胡嘉晨 | 学号 | 1120220611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 计算机学院 | 指导教师 | 陆慧梅 |
| 专业 | 计算机科学与技术（徐特立英才班） | 提交时间 |  |
| 题目 | Alien内核的x86_64移植与vDSO引入 |  |  |
| 一、前一阶段总结 |  |  |  |
| 二、后一阶段计划 |  |  |  |
| 三、问题与建议 |  |  |  |
| 四、指导教师意见 签字： |  |  |  |