## Slide 1
中期答辩 基于协程与用户态中断的异步化Alien内核设计与实现
答辩人：胡嘉晨
导 师：陆慧梅
2026年4月27日

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
研究内容、进展情况及取得成果
Research content, progress, and achievements
2
存在的问题和拟解决方案
Existing Issues and Proposed Solutions
3
下一步研究任务与进度安排
Next research task and schedule arrangement

## Slide 3
Research content, progress & achievements
研究内容、进展情况及取得成果

## Slide 4: 研究目标
将Alien内核从RISC‑V移植至x86‑64平台（包括QEMU模拟器与物理机），并基于x86‑64用户态中断机制与协程，设计实现一个异步化任务调度与中断处理内核。
移植Alien到x86_64平台虚拟机和物理机
加入vDSO实现内核和用户共享调度
引入用户态中断，完善共享调度框架

## Slide 5: 进展情况
1
构建与基础架构
修改Makefile, cargo配置等 支持 x86_64 编译与运行
2
引导与基础设施
通过multiboot协议引导，进入64位后通过串口输出内容
4
内存管理
管理物理页帧 建立内核虚拟地址空间
5
设备探测
通过acpi和pci探测外部设备，绑定设备驱动
3
中断与系统调用
建立内核与用户中断机制，额外设置syscall通路
进展情况 到x86_64 QEMU模拟器的移植工作有所成就

## Slide 6: 进展情况
构建与基础架构
修改Makefile, cargo配置等 支持 x86_64 编译与运行
引导与基础设施
通过multiboot协议引导，进入64位后通过串口输出内容
中断与系统调用
建立内核与用户中断机制，额外设置syscall通路
内存管理
管理物理页帧 建立内核虚拟地址空间
设备探测
通过acpi和pci探测外部设备，绑定设备驱动
阻塞点
无法切换至用户/init任务时

## Slide 7: 取得成就
“
”
即将初步完成Alien向x86_64 QEMU模拟器的移植工作

## Slide 8
Problems & Solutions
存在的问题和拟解决方案

## Slide 9: 遇到的问题和拟解决方案
为每个域设计测试代码，在开发环境中通过cfg在加载后执行。观察运行日志，确认目前加载的所有域全部通过测试
之后逐步添加域的时候，也为每个域设计测试
重点关注task域和trap的实现，通过调试输出确定错误，必要时使用逐步调试
反编译init二进制文件
补全tls的实现
驱动域实现错误
到用户/init卡死

## Slide 10
Next tasks & schedules
下一步研究任务与进度安排

## Slide 11: 时间线
第0周(中期) - 第1周 | 修复驱动和用户程序支持问题，通过用户测试用例
第1周 – 第3周 | 引入vDSO和统一调度框架，改造现有的域
第4周 – 第6周 | 引入用户态中断，完善统一调度框架
5月1日 | 完成所有开发工作
5月1日 | 统一调度框架（可选）
第4周 – 第8周 | 进行系统功能与性能测试，撰写毕业设计论文，准备答辩

## Slide 12
感谢各位老师 请您批评指正
答辩人：胡嘉晨
导 师：陆慧梅