题目：Alien内核的x86_64移植与vDSO引入

一、题目内容：

本课题旨在将组件化操作系统内核Alien移植至x86-64架构，并引入vDSO（虚拟动态共享对象）机制。Alien是一个基于64位RISC-V架构，具有组件化设计并支持运行时热升级功能的操作系统内核。本课题通过将Alien内核移植至x86-64平台，验证器工作在主流架构上的可行性并在其中实现vDSO，为用户态程序提供高效的系统调用路径，避免频繁陷入内核态带来的性能开销。

二、任务要求：

- 了解操作系统内核、计算机体系结构相关背景知识，了解国内外在组件化内核等技术领域的发展趋势，构建一个基于x86-64架构的操作系统内核并引入vDSO机制，知晓和理解操作系统在安全性与可靠性上的核心要求，知晓在底层资源管理与硬件交互中需遵循的设计原则与约束，能够从性能及可维护性的角度评价vDSO等内核关键模块的设计。

- 在指导教师指导下，自学并掌握Rust编程语言、x86-64汇编及vDSO实现原理。首先，完成将Alien内核向x86-64架构的移植。接下来，设计并实现vDSO机制，为用户态程序提供高效的系统调用路径，减少内核态陷入带来的性能开销。

- 完成毕业设计（论文）外文翻译，锻炼跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

- 完成毕业设计论文，并提交可运行的内核代码、相关设计文档、测试报告及外文翻译稿。

- 毕业设计开发环境

操作系统：开发主机为Ubuntu 22.04。

目标架构：x86-64。

开发语言：Rust编程语言，x86-64汇编。

必备工具：Qemu模拟器、GCC工具链、GDB。

三、进度安排：

- 学习x86-64汇编语言，调研vDSO的技术原理，学习Alien现有代码结构。（第1周-第2周）

- 完成Alien内核向x86-64平台虚拟机的移植工作。（第3周-第8周）

- 设计并实现vDSO机制，为用户态程序提供高效的系统调用路径。（第9周-第10周）

- 对移植后的内核及vDSO进行系统测试，优化性能。（第11周）

- 撰写并完善毕业论文，提交全部代码与文档。（第12-14周）

- 完成本科生毕业设计（论文）外文翻译。（第1周-第4周）

- 完成本科生毕业设计（论文）答辩。（第15周）

四、主要参考文献：

- Godones. (2025). Alien. GitHub. https://github.com/Godones/Alien.

- Linux Kernel Community. vdso(7) — Linux manual page[EB/OL]. (2026-03-20)[2026-05-19]. https://manpages.debian.org/testing/manpages/vdso.7.en.html.

- Intel Corporation. (2025). Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals.

- 赵方亮. 基于软硬协同的任务调度和中断响应研究[D]. 北京: 清华大学, 2025.